## Slide 1
SecureRAG Hub - Chaine DevSecOps et statuts honnetes
Resume de la chaine end-to-end pour memoire et soutenance.
TERMINÉ côté dépôt
La chaine est conçue, automatisée, versionnée et documentée.
DÉPENDANT_DE_L_ENVIRONNEMENT
Preuve runtime finale, release finale, Kyverno live, DB externe et Jenkins live.
PRÊT_NON_EXÉCUTÉ
Modernisation secrets type SOPS, External Secrets Operator ou Vault.
PARTIEL
Démonstration live incomplète tant que le cluster cible n'est pas proprement rejoué.
Blocs principaux de la chaine
1. Depot et gouvernance
2. CI statique et controle de securite
3. Build images et registry
4. Supply chain et promotion digest
5. Deploiement Kubernetes et runtime final
6. Securite post-deploiement et Kyverno
7. Donnees, secrets, Jenkins live, support pack final

## Slide 2
Tableau de synthese de la chaine
Bloc | Couverture | Statut
Code et gouvernance | Git, Jenkinsfile, docs, runbooks | TERMINÉ côté dépôt
CI statique | Lint, tests, Semgrep, Gitleaks, Trivy FS | TERMINÉ côté dépôt
Build et registry | Docker, images OCI, localhost:5001 | TERMINÉ côté dépôt
Supply chain | Trivy image, Syft, Cosign sign/verify | DÉPENDANT_DE_L_ENVIRONNEMENT
Promotion release | Digest-first, no-rebuild, attestation, provenance | DÉPENDANT_DE_L_ENVIRONNEMENT
Déploiement Kubernetes | kind, overlays demo/production | TERMINÉ côté dépôt
Runtime final | Pods récents, imageID, digests, HPA, healthchecks | DÉPENDANT_DE_L_ENVIRONNEMENT
Sécurité post-déploiement | Hardening runtime, NetPol, SA, RBAC, PDB, probes | DÉPENDANT_DE_L_ENVIRONNEMENT
Kyverno Audit / Reports | ClusterPolicies, PolicyReports | DÉPENDANT_DE_L_ENVIRONNEMENT
PostgreSQL externe | Secret DB, backup, restore | DÉPENDANT_DE_L_ENVIRONNEMENT
Secrets modernes | SOPS, ESO, Vault | PRÊT_NON_EXÉCUTÉ
Jenkins live | Webhook, CI/CD reel, preuves | PARTIEL

## Slide 3
Lecture honnete pour le memoire et la soutenance
Ce qui est déjà fort
Chaîne DevSecOps conçue, automatisée, versionnée et documentée.
Déploiement digest strict prêt côté dépôt.
Hardening Kubernetes, Kyverno Audit, support pack et documentation alignés.
Ce qui doit être rejoué
Preuve runtime finale des workloads réellement actifs.
Rejoue finale Trivy, Syft, Cosign, promotion digest, attestation et provenance.
Collecte finale HPA, metrics, PolicyReports et runtime imageID.
Ce qui reste environnemental
Kyverno Enforce si la registry n'est pas joignable depuis les pods Kyverno.
PostgreSQL externe, backup et restore réels.
Preuve Jenkins live sur l'instance réelle.
Phrase de synthese
SecureRAG Hub dispose d'une chaine DevSecOps complete et defendable cote depot.
Les elements encore ouverts ne sont plus des trous de conception majeurs mais des preuves live a rejouer proprement sur l'environnement cible.
La lecture honnete distingue explicitement ce qui est termine, partiel, pret non execute et dependant de l'environnement.