## Slide 1
SecureRAG Hub - Ameliorations haut niveau
Lecture honnete: renforcer l'environnement runtime, pas reecrire ce qui est deja solide cote depot.
TERMINE cote depot
La chaine est concue, automatisee, versionnee et documentee.
DEPENDANT_DE_L_ENVIRONNEMENT
Runtime final, release finale, Kyverno live, DB externe et Jenkins live.
PRET_NON_EXECUTE
Modernisation secrets type SOPS, ESO ou Vault.
PARTIEL
Demonstration live tant que le cluster cible n'est pas proprement rejoue.

## Slide 2
Roadmap priorisee P0 / P1 / P2
P0 - Fermer les blocages
Registry joignable par le cluster Cluster cible sain et rejoue Release finale par digest PostgreSQL externe avec backup et restore
P1 - Moderniser l'exploitation
Secrets modernes Prometheus, Grafana, Alertmanager Detection runtime Falco ou Tetragon Progressive delivery
P2 - Industrialiser la plateforme
GitOps Mapping conformite SLO, error budgets, incident drills Gouvernance multi-environnements

## Slide 3
SWOT haut niveau
Strengths
Socle DevSecOps solide, release immuable, hardening Kubernetes, evidence model et documentation mature.
Weaknesses
Preuves runtime finales encore dependantes de l'environnement, registry loopback, DB externe non rejouee, Jenkins live partiel.
Opportunities
Registry cloud, secrets modernes, observabilite SRE, GitOps, detection runtime, meilleure conformite.
Threats
Surpromesse production, environnement demo fragile, admission control limite par localhost, dette de gouvernance des secrets.

## Slide 4
Message de soutenance
Le projet est deja fort la ou beaucoup de PFE restent superficiels: automatisation, supply chain, hardening, preuves et documentation.
Les prochaines ameliorations ne sont pas des rustines de code; elles ciblent la credibilite runtime, la gouvernance des secrets, l'observabilite et la resilience des donnees.
Le bon message n'est donc pas 'il manque tout', mais 'la base est solide et les prochains gains sont clairement identifies, priorises et operables'.
Priorites recommandees: registry reelle, cluster sain, PostgreSQL externe, secrets modernes, observabilite complete.